每周例会

1. 操作日志，选择时间没法查询，需要再测试——杨蒙召
2. 活动报名可以测试——测试组
3. 接口优化出给计划——夏健
4. 益择测试环境数据导入（包括商品，积分，订单）——张志亮
5. IE浏览器兼容测试 交互测试 ——测试组
6. 益择bug跟踪，优惠券 ——孟丹丹
7. 根据例会PPT写PM ——孟丹丹

PPT上没有创建PM的问题：

1、【前端】FESCO-PC版的活动报名单独创建开发分支【PM5140】

2、云店家SaaS产品适配宁波跨境购业务流程：后台管理和接口适配【PM5136】

3、云店家SaaS产品适配宁波跨境购业务流程：PC和移动WEB版适配【PM5143】

4、满足云店家通用移动版和FESCO PC版功能【PM5141】

5、云店家PC和移动版的接口优化接口考虑缓存机制，后台数据变更时要自动刷新缓存【PM5142】

6、我来66国际化：确认韩文内容，短信网关，确认是否要购买【PM5138】

7、代码评审性能优化：张志亮每天将监控的性能问题，创建PM指派给开发，测试环境数据太少，需要在SIT导入测试数据【PM5137】