1207 每周例会

1. 微内安卓版12月15号发布，IOS版预计圣诞前审核完成
2. 益择用户组和商品组优化及搜索联名登录跳转，订单同步及相关BUG本周二升级
3. 积分卡后台管理和前台绑定本周二升级
4. 店铺主页banner图片支持链接，点击关联页面 侯俊杰 ，夏健， 陈雨佳
5. 搜索功能优化，搜索页面过滤条件 BUG修复，供应商可以看到用户评论（商户回复），订单状态化管理 侯俊杰 ，夏健，李永宽 12月9号完成